ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТЧЁТ

О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

(промежуточный, по состоянию на 17 марта 2026 г.)

«Апробация цифрового тренажёра аускультации с поддержкой нейросетевой языковой модели в учебном процессе»

Кафедра факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Рязань, 2026

# 1. Общие сведения о НИР

| Наименование НИР | Апробация цифрового тренажёра аускультации с поддержкой нейросетевой языковой модели в учебном процессе |
| --- | --- |
| Свидетельство о регистрации ПО | No. 2025661319 от 05.05.2025 (Роспатент) |
| Разрешение ЛЭК | Выписка из протокола No. 1 от 16.09.2025 |
| Дата начала проекта | 01 сентября 2025 г. |
| Отчётный период | 01.09.2025 — 17.03.2026 (Фаза 1 + начало Фазы 2) |
| Руководитель | Урясьев Олег Михайлович |
| Научный коллектив | Урясьев О.М., Глотов С.И., Бельских Э.С., Пономарева И.Б. |
| Финансирование | Инициативное исследование без внешнего финансирования; все работы за счёт ресурсов кафедры |

# 2. Цели и задачи проекта

## 2.1 Научная цель

Провести апробацию цифрового тренажёра аускультации с интеграцией нейросетевой языковой модели (LLM) в реальной учебной среде, оценить его влияние на точность распознавания аускультативных феноменов у обучающихся и определить направления дальнейшего совершенствования.

## 2.2 Прикладная цель

Внедрить цифровой тренажёр аускультации с поддержкой LLM в учебный процесс медицинских вузов для повышения педагогической эффективности, обеспечения доступной и стандартизированной отработки навыков аускультации, а также интеграции в дистанционные и смешанные форматы обучения.

## 2.3 Задачи отчётного периода

- Формирование научного коллектива и утверждение состава НИР

- Получение разрешения Локального этического комитета (ЛЭК)

- Анализ требований к подобному ПО и описание структуры тренажёра

- Проектирование методики апробации и плана статистического анализа

- Создание и государственная регистрация прототипа ПО (версия 1.0)

- Переработка архитектуры ПО и перенос на web-платформу (версия 2.0)

- Обеспечение доступности системы через два веб-домена (основной и резервный)

- Публикационная активность: статьи ВАК, доклады на конференциях, акты внедрения

# 3. Достигнутые результаты

## 3.1 Научно-организационные результаты

В рамках Фазы 1 (Подготовительной, сентябрь–декабрь 2025 г.) выполнены все запланированные организационные мероприятия:

- Сформирован научный коллектив в составе 4 исследователей; тема НИР утверждена на заседании кафедры

- Получена выписка из протокола ЛЭК No. 1 от 16.09.2025, разрешающая проведение исследования

- Подготовлено описание структуры и функциональности тренажёра: учебный режим (прослушивание + LLM-пояснения), тестовый режим (задания множественного выбора, автоматический подсчёт баллов), база аудиозаписей

- Утверждена методика апробации: дизайн исследования, плановая выборка N >= 400 студентов, 3 точки тестирования (T0 — входное; T1 — через 7 +/- 2 дня; T2 — отсроченное через 3–6 мес.), план статистического анализа

## 3.2 Регистрация программного обеспечения

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ:

Свидетельство Роспатента No. 2025661319 от 05 мая 2025 г.

Наименование: Цифровой тренажёр аускультации с поддержкой нейросетевой языковой модели

Регистрация подтверждает оригинальность разработки и обеспечивает правовую охрану созданного программного комплекса.

## 3.3 Разработка программного комплекса (Фаза 2, январь–март 2026 г.)

В отчётный период выполнена комплексная работа по созданию рабочего ядра системы. Разработка велась итерационно (Спринты 3–5):

### Спринт 3 — Базовый функционал и языковая доступность

- Двуязычный интерфейс (RU/EN) с переключателем; адаптивная светлая и тёмная темы

- ИИ-ассистент на базе Gemini API: контекстно-зависимые пояснения, история диалога, режим клинического разбора

- Учебный режим с визуализацией анатомических точек аускультации (A, P, E, T, M) и AudioPlayer

- Тестовый режим: задания множественного выбора, таймер, автоматический подсчёт баллов, разбивка по категориям

### Спринт 4 — Архитектурная оптимизация и деплой

- Полная реструктуризация кодовой базы: слои компонентов, сервисов, утилит, хуков; ErrorBoundary для изоляции ошибок

- Производительность: ленивая загрузка модулей, sessionStorage для сохранения истории ИИ-чата

- Развёртывание на двух доменах: основной — auscultation-trainer.ru, резервный — edbels9i.beget.tech

- CI-подобная процедура деплоя (Python/SFTP/paramiko) для воспроизводимых выкладок

### Спринт 5 — Расширение контент-модели и администрирование

- База данных (Supabase/PostgreSQL) дополнена полями: explanation (клиническое объяснение для теста), clinical_context (контекст для ИИ), difficulty (easy/medium/hard)

- Панель администратора переработана: предпрослушивание аудио до загрузки, редактирование точки аускультации, теги сложности и наличия объяснения

- Генератор тестов обновлён: поле explanation используется в качестве обратной связи вместо кратких демографических данных пациента

## 3.4 Публикационная активность

| No. | Описание | Тип | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статья в журнале Перечня ВАК РФ — методологические основы применения цифровых тренажёров в обучении аускультации | ВАК | Опубликована |
| 2 | Доклад на научно-практической конференции — апробация цифрового тренажёра: первые результаты | Конференция | Представлен |
| 3 | Акт внедрения — кафедра факультетской терапии им. проф. В.Я. Гармаша ФГБОУ ВО РязГМУ | Акт внедрения | Подписан |
| 4 | Статья в WoS/Scopus-журнале — по результатам первого этапа апробации (в подготовке) | WoS/Scopus | В подготовке |

# 4. Текущее состояние программного комплекса

## 4.1 Техническая архитектура

| Уровень | Технологии и решения |
| --- | --- |
| Клиентское приложение | React 18, Vite, Ant Design 5; тема (ConfigProvider + darkAlgorithm); ErrorBoundary; i18n (RU/EN) |
| Backend-as-a-Service | Supabase: PostgreSQL (БД), Storage (аудио + изображения), Auth (аутентификация), Edge Functions |
| ИИ-модуль (LLM) | Google Gemini API: контекстно-зависимые пояснения, клинический разбор, история диалога (sessionStorage) |
| Инфраструктура | Beget shared hosting: auscultation-trainer.ru (основной) + edbels9i.beget.tech (резервный); деплой SFTP/Python |
| База данных | PostgreSQL: таблицы audio_records, quiz_results, users. Поля: name, description, category, auscultation_point, explanation, clinical_context, difficulty, position, audio_url, image_url |

## 4.2 Функциональные модули

| Модуль | Описание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Учебный режим | Прослушивание аудиозаписей (кардиология/пульмонология), LLM-пояснения, визуализация анатомических точек | Реализован |
| Тестовый режим | Задания множественного выбора, таймер, автоматический подсчёт баллов, разбор ошибок с объяснениями | Реализован |
| ИИ-ассистент | Inline-чат (Gemini API): контекстно-зависимые пояснения, дифференциальный диагноз, сохранение истории | Реализован |
| Панель администратора | Загрузка/редактирование/удаление аудиозаписей, управление полями explanation, clinical_context, difficulty | Улучшен |
| Двуязычный интерфейс | Переключение RU/EN; адаптивная светлая и тёмная темы | Реализован |
| SRS (интервальные повторения) | Алгоритм SM-2: адаптивное повторение аудиозаписей на основе истории ответов пользователя | В плане (Спр. 7) |
| Спектрограмма | Визуализация аудиосигнала в частотном диапазоне для наглядного анализа аускультативных феноменов | В плане (Спр. 8) |

# 5. Дорожная карта проекта

Проект реализуется в четырёх фазах. Общий горизонт планирования — до 2029 года.

| Фаза | Наименование | Начало | Окончание | Ключевые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная и проектная | 01.09.2025 | 01.12.2025 | ВЫПОЛНЕНА: НТК сформирован; разрешение ЛЭК получено; методика апробации утверждена |
| 2 | Разработка и создание прототипа | 01.01.2026 | 01.09.2027 | В ПРОЦЕССЕ: ядро системы v.2.0, UI-прототип с LLM; регистрация v.2.0 запланирована |
| 3 | Тестирование, валидация и опытная эксплуатация | 01.11.2027 | 01.06.2028 | Пилотная апробация N >= 400 студентов; слепое тестирование; публикация WoS/Scopus |
| 4 | Внедрение и завершение проекта | 01.06.2028 | 01.12.2029 | Мультицентровое исследование (2–3 вуза); методические рекомендации; монография; защита докторской диссертации |

## 5.1 Ключевые показатели эффективности (KPI)

| Показатель | Целевое значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Точность распознавания (прирост) | Delta >= 20% (итоговое vs входное, p < 0,05) | Апробация: Фаза 3 |
| Полнота базы данных | Охват >= 90% феноменов кардиологии и пульмонологии | В работе |
| Скорость LLM-ответа | <= 20 секунд на кейс | Достигнуто |
| Удовлетворённость (SUS) | SUS >= 68; >= 4,5/5 по опросу | Апробация: Фаза 3 |
| Публикации ВАК | >= 1 статья | Выполнено |
| Публикации WoS/Scopus | >= 1 статья (по итогам апробации) | В подготовке |
| Долгосрочная ретенция | Снижение <= 5% через 3–6 мес. после итогового тестирования | Апробация: Фаза 3 |

# 6. Проблемы отчётного периода и принятые решения

| Проблема | Решение | Результат |
| --- | --- | --- |
| Ограничения shared-хостинга: нет поддержки Node.js / Docker | Перенос серверной логики на Supabase BaaS; статическая сборка Vite (SPA) | Полный функционал системы без серверных зависимостей на хостинге |
| Поле description хранило одновременно данные пациента и объяснение для теста | Введены поля explanation, clinical_context, difficulty; SQL-миграция выполнена | Расширенная контент-модель; качество обратной связи улучшено |
| Минимальное наполнение базы аудиозаписей на старте | Удобная панель администратора для итерационного наполнения; приоритизированы ключевые феномены | Инфраструктура готова; контент наполняется параллельно с разработкой |
| Отсутствие внешнего финансирования | Внутренние ресурсы кафедры; бесплатные тарифы Supabase, Gemini API | Функциональный прототип создан без финансовых затрат |

# 7. План дальнейших работ

## 7.1 Апрель — сентябрь 2026 г.

- Наполнение базы: не менее 30 кейсов кардиологии (аортальный стеноз, митральная регургитация, ГКМП, блокады, аритмии) и 20 кейсов пульмонологии (ХОБЛ, пневмония, плеврит, бронхиальная астма)

- Модуль опроса и анкетирования (Шкала SUS, самооценка уверенности) — Этап 2.3 дорожной карты

- Алгоритм интервального повторения SM-2 (SRS) для адаптивного учебного режима — Спринт 7

- Подача статьи в WoS/Scopus-журнал по результатам первых данных апробации

## 7.2 Сентябрь 2026 — сентябрь 2027 г. (завершение Фазы 2)

- Интеграция всех модулей и внутреннее Alpha-тестирование (Этап 2.4)

- Визуализация спектрограммы аудиосигнала — Спринт 8

- Регистрация обновлённой версии ПО v.2.0 в Роспатенте

- Подготовка к пилотному Beta-тестированию: протокол, набор группы N >= 400, согласование расписания

## 7.3 Ноябрь 2027 — февраль 2028 г. (начало Фазы 3)

- Пилотное бета-тестирование: T0 (входное), T1 (7 +/- 2 дня), T2 (3–6 мес.) тестирования

- Слепое тестирование, анализ удержания навыка, статистическая обработка

- Публикация результатов апробации в рецензируемом ВАК / WoS-журнале

# 8. Заключение

По состоянию на 17 марта 2026 года НИР «Апробация цифрового тренажёра аускультации с поддержкой нейросетевой языковой модели в учебном процессе» выполняется в соответствии с утверждённой дорожной картой.

Завершена Фаза 1 (подготовительная): научный коллектив сформирован, разрешение ЛЭК получено, методика апробации утверждена, программный комплекс зарегистрирован (свидетельство Роспатента No. 2025661319 от 05.05.2025). В рамках начала Фазы 2 создано функциональное рабочее ядро системы (версия 2.0): реализованы учебный и тестовый режимы, интегрирован LLM-ассистент (Gemini API), переработана архитектура ПО, расширена контент-модель, улучшена панель администратора. Система развёрнута на двух доменах и доступна в режиме 24/7.

Достигнутые результаты подтверждают техническую реализуемость проекта и его соответствие исходной концепции. Ключевой приоритет ближайшего периода — наполнение базы аудиозаписей клинически значимыми кейсами и подготовка к пилотной апробации на выборке студентов.

Проект реализуется в условиях инициативного исследования без внешнего финансирования, что свидетельствует о высокой мотивации научного коллектива и рациональном использовании имеющихся ресурсов кафедры факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша.

Руководитель НИР:

Урясьев Олег Михайлович  ___________________________________

Дата: <<___>> _____________ 2026 г.

Заведующий кафедрой факультетской терапии:

_________________________________  /  Подпись  /  Расшифровка

Дата: <<___>> _____________ 2026 г.