AUSCULTATION TRAINER

Веб-приложение для обучения аускультации

Технический отчёт о проведённой разработке и план дальнейшего развития

| Дата отчёта | 17 марта 2026 |
| --- | --- |
| Автор проекта | Эдуард Бельский (edbels69@gmail.com) |
| Продакшн URL | http://auscultation-trainer.ru |
| Тест URL | http://edbels9i.beget.tech |
| Хостинг | Beget (shared) + Supabase (BaaS) |
| Технологии | React 18, Vite, Ant Design, Supabase, Edge Functions |
| Текущая ветка | sprint4-architecture |

# 1. Исходное состояние (декабрь 2025)

На момент первоначального развёртывания на Beget приложение представляло собой базовый MVP с минимальным функционалом.

## 1.1 Что было реализовано

- Раздел «Обучение» — иерархическое дерево тем (кардиология / пульмонология), плеер аудиозаписей, базовая теория

- Раздел «Тест» — случайная выборка вопросов из базы данных, 4 варианта ответа, базовая статистика

- Раздел «Теория» — статический текст разделов без редактора

- ИИ-чат — отправка свободного вопроса, без контекста текущей темы, без истории

- Авторизация — простая форма входа/регистрации без разделения ролей, без сброса пароля

- Админ-панель — базовое управление структурой и загрузка аудио

- Интернационализация — переключение RU/EN, жёстко привязано к белому фону (кнопка EN невидима в светлой теме)

## 1.2 Технические ограничения

- Отсутствие профиля пользователя и отслеживания прогресса

- Нет сброса пароля

- Нет тёмной темы

- В форме редактирования аудиозаписей отсутствовало поле «точка аускультации»

- Поле «объяснение» в тесте брало данные из демографии пациента (М, 54 года...) вместо клинического объяснения

- Мёртвый код: AdminLogin.jsx, indexeddb.js, VITE_ADMIN_PASSWORD в .env

- Отсутствие ErrorBoundary — любая ошибка рендеринга ломала весь интерфейс

- История ИИ-чата не сохранялась при переключении разделов

# 2. Проведённые работы (март 2026)

Работы проводились в три этапа (Sprint 3, Sprint 4, Sprint 5) в изолированной ветке sprint4-architecture.

## 2.1 Sprint 3 — Профиль и унификация авторизации

| Задача | Файл | Результат |
| --- | --- | --- |
| Раздел «Мой прогресс» | ProfileSection.jsx | График активности, статистика тестов, достижения |
| Редактирование профиля | AuthModal.jsx + supabase.js | Фамилия, Имя, статус (врач / студент) |
| Уведомления о достижениях | TestSection.jsx | Toast при разблокировке трофея |
| Унификация регистрации | AuthModal.jsx | Поля ФИО + выбор роли при регистрации |
| Сохранение последнего теста | App.jsx + localStorage | ИИ видит последний результат сразу |
| Сброс пароля | AuthModal.jsx + supabase.js | Ссылка «Забыл пароль?», email без редиректа |
| Троттлинг ИИ-чата | AIChatSection.jsx | Не чаще 1 сообщения в 3 секунды |

## 2.2 Sprint 4 — Архитектурные улучшения

| Задача | Файл | Результат |
| --- | --- | --- |
| Тёмная / светлая тема | ThemeContext.jsx + Navigation.jsx | Кнопка-лампочка, сохранение в localStorage |
| ConfigProvider Ant Design | ThemeContext.jsx | theme.darkAlgorithm / defaultAlgorithm |
| ErrorBoundary | ErrorBoundary.jsx + App.jsx | Каждый раздел обёрнут, белый экран исключён |
| Persistence ИИ-чата | AIChatSection.jsx | sessionStorage — история выживает при навигации |
| Удаление мёртвого кода | AdminLogin.jsx, indexeddb.js | Удалены 2 файла, убран VITE_ADMIN_PASSWORD |
| Исправление LanguageSwitcher | LanguageSwitcher.jsx | Цвет адаптивный (белый/тёмный) вместо #FFF |
| wrap() helper в App.jsx | App.jsx | Устранено дублирование Suspense-обёрток |

## 2.3 Sprint 5 — Улучшение системы наполнения контента

| Задача | Файл | Результат |
| --- | --- | --- |
| Поле «Объяснение для теста» | AudioUploadForm.jsx + AudioList.jsx + api.js | Отдельное поле explanation — не описание пациента |
| Поле «Клинический контекст» | AudioUploadForm.jsx + api.js | Для inline-AI: диагноз, механизм, дифдиагноз |
| Поле «Сложность» | AudioUploadForm.jsx + AudioList.jsx + testGenerator.js | easy/medium/hard — для SRS и генерации теста |
| Точка аускультации в редакторе | AudioList.jsx | Исправлен баг: поле было только при создании |
| Аудиопредпросмотр | AudioUploadForm.jsx | Прослушать файл до загрузки через URL.createObjectURL |
| Теги заполненности | AudioList.jsx | Метки ✓ объяснение и ✓ ИИ-контекст на карточке |
| Миграция БД | supabase/migrations/... | SQL: ALTER TABLE audio_records ADD COLUMN ... |

# 3. Текущее состояние архитектуры

## 3.1 Инфраструктура

| Frontend | React 18 + Vite 7, SPA, Ant Design 5 |
| --- | --- |
| Backend/BaaS | Supabase (PostgreSQL + Storage + Auth + Edge Functions) |
| ИИ | Edge Function ai-chat → OpenAI API (или Claude API) |
| Хостинг | Beget shared hosting (nginx), статические файлы |
| Деплой | Python paramiko SFTP → два сайта одновременно |
| CDN/Storage | Supabase Storage (аудиофайлы, изображения) |
| Контроль версий | Git, GitHub, ветка sprint4-architecture |

## 3.2 Структура компонентов

- App.jsx — корневой роутер секций с wrap(ErrorBoundary + Suspense)

- Navigation.jsx — шапка, меню, тема, язык, пользователь

- LearningSection.jsx — дерево тем, плеер, теория, хлебные крошки

- TestSection.jsx — генерация теста, ответы, разбор ошибок

- TheorySection.jsx — иерархические статьи с WYSIWYG-редактором

- AIChatSection.jsx — чат с ИИ, контекст из секции + последний тест

- ProfileSection.jsx — прогресс, статистика, достижения

- AdminPanel.jsx — таб-интерфейс: структура, теория, статистика, настройки

- Dashboard.jsx — аналитика (только для admin)

- AuthModal.jsx — вход, регистрация, сброс пароля

- ErrorBoundary.jsx — перехват ошибок рендеринга

- ThemeContext.jsx — глобальная тема (dark/light) + Ant Design ConfigProvider

- LanguageContext.jsx — i18n RU/EN

## 3.3 База данных (ключевые таблицы)

| Таблица | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| audio_records | Аудиозаписи для обучения и тестов | name, category, audio_url, auscultation_point, explanation*, clinical_context*, difficulty* |
| learning_nodes | Дерево разделов обучения | key, name, type, parent_id, order_index, is_hidden |
| theory_content | Статьи теоретических разделов | title, content (JSON), sort_order, parent_id |
| user_profiles | Профили пользователей | user_id, first_name, last_name, role, status |
| test_attempts | История тестов | user_id, score, duration, mode, difficulty, details |
| achievements | Достижения пользователей | user_id, achievement_key, unlocked_at |

* — новые поля, добавлены в Sprint 5 (требуют применения SQL-миграции)

# 4. Статус задач (чеклист)

## 4.1 Выполнено

- ✅ Иерархическое дерево разделов (кардиология, пульмонология)

- ✅ Аудиоплеер с визуализацией формы волны

- ✅ Тест с 3 уровнями сложности и настройкой режима

- ✅ WYSIWYG-редактор теоретических статей

- ✅ ИИ-чат с контекстом (роль, последний тест, раздел)

- ✅ Профиль пользователя с прогрессом и достижениями

- ✅ Регистрация с указанием роли (врач / студент)

- ✅ Сброс пароля через email

- ✅ Тёмная / светлая тема с сохранением

- ✅ ErrorBoundary на каждом разделе

- ✅ Persistence истории чата (sessionStorage)

- ✅ Поля explanation, clinical_context, difficulty в аудиозаписях

- ✅ Предпросмотр аудио до загрузки в админ-панели

- ✅ Исправлено редактирование точки аускультации

- ✅ Кнопка EN/RU видна в обеих темах

- ✅ Деплой на 2 домена одной командой (paramiko SFTP)

## 4.2 Требует ручного действия

- 🔲 Применить SQL-миграцию в Supabase Dashboard (ALTER TABLE audio_records ADD COLUMN explanation, clinical_context, difficulty)

# 5. Plan наполнения контентом

Теперь admin-панель готова принимать полноценный контент. Для каждой аудиозаписи нужно заполнить:

| Поле | Что вводить | Для чего используется |
| --- | --- | --- |
| Информация о пациенте | М, 54 года, одышка при нагрузке, акцент II тона на аорте | Клинический контекст вопроса в тесте |
| Точка аускультации | A / P / E / T / M | Показывается на схеме точек выслушивания |
| Категория | Кардиология / Пульмонология | Фильтрация в тесте и разделе обучения |
| Сложность | Лёгкий / Средний / Сложный | Алгоритм SRS, режим теста |
| Объяснение для теста | Систолический шум изгнания — АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ. Crescendo-decrescendo во 2 МР справа, иррадиация в шею... | Показывается после ответа в тесте |
| Клинический контекст для ИИ | Аортальный стеноз (АС). Механизм: кальциноз АК → обструкция выходного тракта ЛЖ. Дифдиагноз: ГКМП, склероз АК без стеноза, ПС... | Inline AI в разделе обучения (Sprint 6) |

## 5.1 Приоритет заполнения

Рекомендуемая последовательность добавления контента:

- Кардиология: тоны сердца I и II (норма) — эталон для сравнения

- Кардиология: патологические тоны — III, IV, «ритм галопа»

- Кардиология: шумы — аортальный стеноз, митральная недостаточность, митральный стеноз, аортальная недостаточность

- Кардиология: редкие — шум трения перикарда, пролапс МК

- Пульмонология: норма — везикулярное дыхание

- Пульмонология: патология — крепитация, влажные / сухие хрипы, шум трения плевры, бронхиальное дыхание

- Для каждой записи заполнить поле «Объяснение» — это напрямую улучшает качество теста

# 6. План дальнейшего развития

## 6.1 Sprint 6 — Inline AI в разделе обучения (Amboss-стиль)

Ключевое улучшение сценария использования. Реализуется без нового контента — использует поле clinical_context из каждой записи.

- Кнопка «Спросить ИИ» прямо в LearningSection рядом с аудиоплеером

- ИИ автоматически получает название текущей темы и clinical_context записи

- Чипы быстрых вопросов: «Дифдиагноз», «Клинический случай», «Как запомнить?»

- Открывается как Drawer (боковая панель) без перехода в раздел чата

Объём: ~100 строк кода в LearningSection.jsx + небольшие изменения в AIChatSection.jsx. Не требует изменений БД.

## 6.2 Sprint 7 — Интервальное повторение (Spaced Repetition / SRS)

Клинически наиболее ценная функция. Данные test_attempts уже есть — нужна только новая таблица расписания.

- Новая таблица srs_schedule (user_id, audio_record_id, next_review, ease_factor, interval)

- Алгоритм SM-2: при правильном ответе интервал растёт, при ошибке сбрасывается

- Новый раздел «Повторение» — показывает только записи, которые пора повторить сегодня

- Счётчик «N звуков на сегодня» на иконке раздела

- Прогресс-бар освоения каждой записи в разделе обучения

Объём: 1 новая таблица Supabase + ~200 строк. Не требует нового контента.

## 6.3 Sprint 8 — Режим сравнения и спектрограмма

- Режим сравнения: слушать норму и патологию на одном экране (используется wavesurfer.js)

- Спектрограмма: визуализация частотного спектра аудиосигнала рядом с плеером

- Помогает «видеть» звук — особенно высокочастотные компоненты и диастолические шумы

Объём: библиотека wavesurfer.js + ~80 строк UI. Новый контент не нужен.

## 6.4 Sprint 9 — Клинические кейсы

Единственный раздел, требующий значительного авторского контента.

- Новый раздел «Клинические случаи» — история болезни → жалобы → аускультация → вопросы

- Каждый кейс: текст + аудиозапись + 3–5 вопросов клинического мышления

- ИИ-помощник внутри кейса (использует clinical_context + контекст всего случая)

- Структура кейса в БД: таблица clinical_cases + case_questions

Объём кодирования: ~300 строк. Объём контента: 10–20 кейсов (авторская работа).

## 6.5 Долгосрочно — мобильное приложение и запись звуков

- Progressive Web App (PWA) — уже частично готово (есть иконки, manifest)

- Режим записи аускультации через микрофон смартфона — анализ звука ИИ

- Интеграция с электронным стетоскопом (Littmann CORE, Eko)

- Экспорт результатов для портфолио (PDF-отчёт по достижениям)

# 7. Дорожная карта

| Этап | Название | Приоритет | Зависит от контента |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ Sprint 3 | Профиль, достижения, авторизация | Выполнено | Нет |
| ✅ Sprint 4 | Тёмная тема, ErrorBoundary, UX | Выполнено | Нет |
| ✅ Sprint 5 | Улучшение admin-панели | Выполнено | Нет |
| ⚠️ DB | Применить SQL-миграцию | Срочно | Нет — 30 сек в Supabase |
| 📝 Контент | Наполнить аудиозаписи полями | Высокий | Да — врачебная работа |
| Sprint 6 | Inline AI в обучении | Высокий | Нет (использует clinical_context) |
| Sprint 7 | Интервальное повторение (SRS) | Высокий | Нет |
| Sprint 8 | Сравнение + спектрограмма | Средний | Нет |
| Sprint 9 | Клинические кейсы | Средний | Да — 10–20 кейсов |
| Долгосрочно | PWA, запись звука, стетоскоп | Низкий | Нет |

Составлен с помощью Claude (Anthropic) — 17 марта 2026